BÁO CÁO KỸ THUẬT: TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH ETL VÀ TÍCH HỢP DỮ LIỆU WAREHOUSE

1. Tổng quan vấn đề

Quy trình nạp dữ liệu (ETL) từ Staging Area vào Data Warehouse đối mặt với hai thách thức kỹ thuật lớn:

- Dung lượng lớn: Hơn 2.7 triệu bản ghi cho bảng fact_solar_energy_gen.

- Tính toàn vẹn (Data Integrity): Cần đảm bảo dữ liệu được nạp chính xác, không trùng lặp và tham chiếu đúng đến các bảng Dimension (dim_date, dim_time, dim_solar_site, dim_geography).

- Tính khả dụng (High Availability): Tránh hiện tượng khóa bảng (Table Lock) kéo dài gây gián đoạn các tiến trình vận hành khác trên hệ thống Supabase.

2. Kiến trúc giải pháp kỹ thuật

Để giải quyết các vấn đề trên, hệ thống được thiết kế theo quy trình ETL định hướng tập hợp (Set-based ETL) thay vì sử dụng vòng lặp thông thường:

2.1. Quy trình xử lý Dim (Dimension Tables)

- Sử dụng chiến lược "Truncate-Load" kết hợp ON CONFLICT (id) DO NOTHING để làm sạch và cập nhật dữ liệu một cách nhất quán.

- Đảm bảo tính toàn vẹn tham chiếu thông qua các khóa ngoại (Foreign Key) được xác định rõ ràng.

2.2. Chiến lược nạp Fact Table (Fact Solar Energy)

Để tránh việc khóa bảng gây treo hệ thống (do thực hiện transaction quá lớn), tôi đã chuyển đổi phương pháp từ "Nạp toàn bộ" sang "Nạp theo phân đoạn thời gian" (Time-based Batching):

- Logic nạp: Sử dụng câu lệnh WITH months AS (...) để tự động xác định các phân đoạn dữ liệu theo tháng.

- Quản lý ID (Surrogate Key): Sử dụng hàm cửa sổ ROW_NUMBER() kết hợp với SUM(COUNT (*)) của các mẻ trước để đảm bảo gen_id luôn tăng tiến và duy nhất, tránh hoàn toàn rủi ro trùng lặp khóa chính.

- Validation: Tích hợp khối lệnh DO $$ để kiểm chứng dữ liệu sau nạp (Post-load Validation). Hệ thống sẽ tự động so sánh tổng số dòng giữa Staging và Warehouse, nếu có sai lệch, giao dịch sẽ được ROLLBACK để đảm bảo không có dữ liệu sai sót tồn tại.

3. Quy trình thực hiện (Implementation steps)

- Bước 0 (Cleansing): Xóa toàn bộ dữ liệu hiện có trong schema datawarehouse bằng TRUNCATE CASCADE để đảm bảo trạng thái dữ liệu thuần khiết nhất.

- Bước 1 (Dimension Load): Nạp dữ liệu vào các bảng Dim. Đây là bước tiền đề để đảm bảo các bảng Fact có thể JOIN thành công.

- Bước 2 (Fact Load): Thực thi batching cho bảng fact_solar_energy_gen.

  - Ưu điểm: Giải phóng transaction log nhanh hơn so với việc nạp thủ công từng mẻ.

- Bước 3 (Integrity Check): Validation tự động so sánh đối chiếu số lượng bản ghi (Row Count Reconciliation).

4. Kết quả đạt được

- Độ chính xác: Dữ liệu hoàn toàn khớp giữa Staging và Data Warehouse (Số lượng dòng bằng nhau 100%).

- Tính ổn định: Hệ thống không gặp hiện tượng Deadlock hay lỗi Transaction Timeout kéo dài nhờ vào việc chia nhỏ khối lượng công việc và tối ưu hóa câu truy vấn JOIN.

- Tính tự động: Quy trình hiện tại có thể chạy lại từ đầu đến cuối chỉ bằng một lần thực thi, phù hợp cho việc tái nạp dữ liệu (re-runnable).

5. Đánh giá về cơ chế Lock

Trong quá trình triển khai, chúng tôi đã xử lý thành công hiện tượng Table Lock bằng cách:

- Bỏ cơ chế Transaction lồng nhau không cần thiết.

- Sử dụng lệnh COMMIT hợp lý để giải phóng tài nguyên.

- Phân tích log pg_stat_activity để quản lý các tiến trình chạy dài (Long-running queries).